天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：园林工程监理　　                              　　　　　课程代码：1037

第一部分    课程性质与目标

一、课程性质与特点

园林工程监理是高等教育自学考试园林专业的课程，是考生学习各门专业课程的指导课程之一。设置本门课程是为了向考生完整、准确、简明地讲授园林绿化工程的基本原理，主要方法，帮助考生理解园林绿化工程的施工过程，使考生能应对园林工程的一般施工方法和技术要求。

二、课程目标与基本要求

通过本门课程的学习，考生应达到：

1、全面了解园林绿化工程的基本原理和方法

2、全面掌握园林绿化工程的基本内容

3、了解园林绿化工程的施工过程中的地方性特点

4、深刻理解园林绿化工程的社会性和生态性

三、与本专业其他相关课程的关系

本课程是学习本专业其他课程的指导性课程，特别是与园林景观设计、园林建筑、园林设计基础等课程密切相关。

第二部分  课程内容和考核目标

第一章  概述

一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解园林绿化工程监理的基本概念、任务和方法，了解园林绿化工程监理的必要性和意义。

二、考核知识点与考核目标

（一）园林绿化工程建设监理基本概念（重点）

识记：园林绿化工程监理的概念；监理的对象。

理解：园林绿化工程的任务和方法。

（二）实施园林绿化工程设计建立的必要性（次重点）

识记：实施园林工程建设的基本条件。

理解：实施园林绿化工程建设监理的必要性

（三）建立和实施建设监理制的意义（一般）

理解：建立和实施建设监理制的意义

第二章  建设监理规章制度

一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解建设监理的基本规章制度；工程项目建设的基本程序；使监理人员在工程监理过程中能够有依据。

二、考核知识点与考核目标

（一）建设监理规定（重点）

识记：我国建设监理行政主管部门对实施建设监理做出的规定

应用：工程项目建设管理体制

（二）工程项目建设程序（重点）

识记：我国工程项目建设程序

理解：国外工程项目建设程序简介

应用：建设程序与建设监理的关系

第三章  监理工程师

一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解监理工程师的概念及要求；监理工程师的职业道德准则；监理工程师的培养和监理工程师的注册。

二、考核知识点与考核目标

（一）监理工程师的概念及要求（重点）

识记：监理工程师的概念、监理工程师的素质要求

理解：监理工程师的知识结构，监理工程师的法律地位

（二）监理工程师的职业道德准则（次重点）

识记：我国监理工程师的职业道德准则

理解：国际咨询工程师联合会规定的咨询工程师道德准则

（三）监理工程师的培养（重点）

识记：监理工程师的资格培训、监理工程师的资格考试。

（四）监理工程师的注册（次重点）

识记：初始注册；续期注册；变更注册；注册管理

理解：监理工程师的继续教育

第四章  工程建设监理单位

一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解监理单位的基本概念；监理单位的设置；监理单位的资质与管理；监理单位与工程建设各方的关系；监理单位经营活动的基本准则；经营内容及收费等。通过这些内容的学习，为今后的建立工作打下良好的基础。

二、考核知识点与考核目标

（一）监理单位的概念（重点）

识记：监理单位的概念；监理单位的分类。

理解：监理单位的规模

（二）监理单位的设立（重点）

识记：监理单位设立的基本条件；设立应准备的材料

理解：设立建设监理有限责任公司的有关事项；设立建设监理股份有限公司的有关事项

应用：设立建设监理单位的申报、审批程序；关于中外合营监理单位的设立

（三）监理单位的资质与管理（次重点）

识记：监理单位的资质要素；等级划分

理解：监理单位的资质管理

（四）监理单位与工程建设各方的关系（次重点）

理解：工程建设监理制与业主责任制的关系

应用：业主与监理单位的关系；与承建商的关系

（五）监理单位经营活动基本准则（次重点）

理解：监理单位经营活动基本准则

（六）监理单位经营内容（重点）

应用：工程建设决策阶段监理；设计阶段监理；施工阶段监理及取得监理业务的途径

（七）工程建设监理费（重点）

识记：取费的必要性；监理费的构成

应用：计算方法

第五章  园林工程监理目标的控制

一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解目标控制的基本概念及目标控制的基本内容，为今后监理工作中工作目标的控制打下坚实的基础。

二、考核知识点与考核目标

（一）目标控制的基本概念（重点）

识记：目标控制的程序和基本环节

应用：主动控制与被动控制；系统控制；工程建设项目三大目标；目标控制的前提工作及综合性措施。

（二）工程建设监理三大目标控制的含义及其任务（重点）

识记：投资、进度、质量控制的概念；项目设计和施工阶段的特点。

应用：工程项目实施个阶段目标控制的任务

第六章  工程项目建设监理组织

一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解组织的基本概念组织的结构及各岗位的人员组成。

二、考核知识点与考核目标

（一）组织的基本原理（重点）

识记：组织的概念；组织的设计

理解：组织活动的原理

（二）项目监理机构（重点）

识记：项目监理机构的模式；机构的组建及授权

应用：建设监理实施程序

（三）监理人员的配备及岗位职责（重点）

识记：项目监理机构的人员结构

理解：监理人员的岗位职责

应用：监理人员的配备

第七章  监理规划和监理细则

一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解监理规划的基本内容和监理细则的基本内容，为今后的监理工作做好前期的准备。

二、考核知识点与考核目标

（一）监理规划（重点）

识记：监理质量策划文件体系；监理规划的内容

理解：监理规划的作用；监理规划编写的依据；监理规划编写要求

（二）监理细则（重点）

识记：监理细则概述；监理细则的内容

第三部分　　有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

指定教材：《园林工程监理讲义》，姜振海主编，天津农学院，2006年。

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

８、助学学时：本课程共 5 学分，建议总课时 90学时，助学课时分配如下：

| 章次 | 内容 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 概述 | 8 |
| 二 | 建设监理规章制度 | 12 |
| 三 | 监理工程师 | 8 |
| 四 | 工程建设监理单位 | 12 |
| 五 | 园林工程监理目标的控制 | 16 |
| 六 | 工程建设项目监理组织 | 12 |
| 七 | 监理规划和监理细则 | 12 |
|  | 现场实习考察 | 10 |
| 合计 |  | 90 |

五、关于命题考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。 试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中不同能力层次的度量比例大致是：“识记”为30%，“理解”为40%，“应用”为30%。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：填空题、单项选择题、多项选择题、判断改正题、名词解释题、简答题、论述题等。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例（样题）

●填空题：监理单位投标书的核心是           。

●单项选择题：园林工程监理的执行者，即（    ）。

①监理工程师  ②园林监理单位  ③综合执法者  ④园林行政单位

●多项选择题：控制过程的基本环节性工作包括（    ）（    ）（    ）（    ）（    ）。

①投入  ②转出  ③反馈  ④对比  ⑤纠正

●判断改正题：监理工程师是岗位职务，属于专业技术职称。        （    ）

●名词解释：合同管理

●简答题：目标控制的程序和基本环节。

●论述题：施工阶段监理及取得监理业务的途径。