黑龙江省高等教育自学考试

投资管理(020251)专业（独立本科段）

投资项目管理考试大纲

(课程代码 7249)

黑龙江省高等教育自学考试委员会办公室

二○○九年十月

投资管理专业

项目管理自学考试大纲

课程中文名称：项目管理

课程英文名称：Project Management

学时数：60学时

一、课程性质与设置目的

《项目管理》课程是黑龙江省高等教学自学考试投资管理专业（独立本科段）的必修课，该课程的教学将培养学生项目管理的科学思维模式，使学生掌握项目管理的思想方法、技术工具和应用案例，使学生掌握项目管理各个知识领域的基本概念、主要内容与实用方法，并能够运用项目管理的基本理论与主要技术解决现实中的投资管理问题，使之适应投资管理专业项目投资与融资管理的需要。

《项目管理》是研究项目管理理论和管理方法的新兴学科，按照美国项目管理知识体系指南，其包括项目投资前期、投资建设期直至项目投产的整个过程的过程管理、项目组织与集成管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目风险管理、项目沟通管理、项目人力资源管理、项目采购管理与项目融资管理。

学习《项目管理》课程的目的是使学生了解项目的决策、计划、组织、指挥、控制及协调的理论、方法和手段，掌握项目管理主要思想方法和管理内容，掌握项目投资与融资、范围、时间、质量风险等计划、组织、指挥和控制方法，培养学生运用项目管理思维与方法的能力。通过本课程的学习，应使学生对项目管理的基本内容有系统的了解，同时具备运用项目管理理论与方法去分析、解决实际问题的能力。

项目管理课程为投资管理专业的专业课程，其以项目为对象的投资决策与控制思想和技术，对于投资管理专业学生投资问题的思维模式的形成，对于其复合型投资管理知识结构的形成，均具有重要的意义。本课程的学习必须具备一定的经济学与管理学的相关知识，和一定的投资管理专业知识才能更好的学习、充分掌握《项目管理》的内容、思想与方法。

二、课程内容与考核目标

第一章 项目及其过程管理

（一）学习目的和要求

通过本章的学习，要掌握项目的概念与项目管理的概念，了解项目管理的特点、职能，项目管理的知识体系及其主要内容；了解项目启动、规划、实施与收尾全过程的管理工作。

（二）课程内容

第一节 项目与项目管理

本节首先阐述项目的定义及其三层含义，对于项目的特性进行描述与分析，并按照多种标准进行项目分类；在此基础上进一步阐述项目管理的定义及其要素，阐述项目管理的主要特点与基本职能。

第二节 项目管理知识体系及其内容

本节将介绍美国项目管理学会（PMI）颁发的项目管理知识体系指南（PMBOK）与中国项目管理知识体系（C-PMBOK）。

第三节 项目过程管理

本节按照项目生命周期的四个阶段：启动、规划、实施与收尾分别介绍各个阶段的具体项目管理工作，包括项目启动阶段的项目识别与构思、可行性研究、项目评估；项目规划阶段的内容与成果；项目实施阶段的实施准备、规划执行与项目控制；以及收尾阶段的质量验收、费用决算、项目审计与项目后评价。

（三）考核知识点

1．项目的概念、特性与分类

2．项目管理的要素、特点与职能

3．项目管理的内容

4．项目生命周期全过程的管理

（四）考核要求

1．项目的概念、特性与分类

识记：项目的概念、项目的特性、项目的分类

领会：项目的一次性、独特性、整体性、临时性、开放性、目标的确定性与实施的渐近性

2．项目管理的要素、特点与职能

识记：项目管理的概念、项目管理的要素、项目管理的职能

领会：项目管理的特点

3．项目管理的内容

识记：项目管理的四个阶段、五个过程与九个领域

领会：项目管理的两个层次与多个主体

4．项目生命周期全过程的管理工作内容

领会：项目识别与构思、项目可行性研究、项目评估、项目规划、项目实施准备、项目规划执行、项目控制。

第二章 项目组织和项目经理

（一）学习目的和要求

通过本章的学习，要掌握项目与公司的关系，了解项目的组织结构以及组织结构选择应考虑的因素，认识项目经理的角色以及素质特征。

（二）课程内容

第一节 项目组织及其环境

本节首先阐述项目组织的定义、项目组织的具体职责以及项目组织设计特殊因素，即项目的性质与规模。在此基础上进一步阐述项目组织环境，即项目在组织和实施过程中与社会、与公司内部的各种联系。

第二节 项目组织结构的形式及其选择

本节主要介绍项目组织结构的主要形式，包括职能式、项目式、矩阵式以及混合式项目组织结构的特征与适用条件，评价各种项目组织结构形式的优缺点。在此基础上考虑项目组织结构的变化以及决定项目组织结构的因素。

第三节 项目经理

本节主要介绍项目经理的地位与职责，介绍项目经理的素质特征，了解项目经理应具备的基本能力，以及项目经理的挑选与培养。

（三）考核知识点

1．项目组织结构及其具体形式

2．各种项目组织结构的特征与适用条件

3．各种项目组织结构形式的优缺点

4．项目经理的地位与职责

5．项目经理的素质特征

（四）考核要求

1．项目组织结构及其具体形式

识记：职能式、项目式、矩阵式以及混合式项目组织结构

2．各种项目组织结构的特征与适用条件

领会：职能式、项目式、矩阵式以及混合式项目组织结构的特征与适用条件

3．各种项目组织结构形式的优缺点

识记：职能式、项目式、矩阵式以及混合式项目组织结构的优缺点

4．项目经理的地位与职责

识记：项目经理的职责

领会：项目经理的地位、角色

5．项目经理的素质特征

识记：项目经理的基本能力

第三章 项目范围管理与时间管理

（一）学习目的和要求

通过本章的学习，了解项目管理范围的内涵，掌握项目管理范围规划、界定、核实与变更的依据、方法、工具、结果。认识对时间的控制是项目管理成功的关键，项目时间管理包括确保项目按时完成所需要的所有过程。掌握项目活动定义的依据、方法与结果，以及项目活动排序的依据、方法与最终目的；掌握项目时间计划与控制依据、方法与结果。

（二）课程内容

第一节 项目范围规划

本节首先阐述项目的起始工作、项目启动的依据、技术工具与结果。在此基础上进一步阐述项目规划的依据、方法、工具与结果。

第二节 项目范围界定、核实与变更控制

本节将阐述项目范围界定的依据、方法、工具与结果；阐述项目范围核实的依据、方法与结果；并进一步阐述项目范围界定变更与变更控制的定义，阐述项目范围变更控制的依据、方法、工具与结果。

第三节 项目活动及其排序

本节主要介绍项目活动定义的依据、方法与结果，介绍项目活动排序的依据、方法与最终目的。

第四节 项目时间计划与控制

本节主要介绍项目活动时间估算的依据、方法与结果，介绍项目时间计划的依据、项目进度计划的时间参数，编制项目时间计划的方法与工具以及最终目的；介绍项目时间控制的依据、方法、工具与结果。

（三）考核知识点

1．项目范围、项目活动的定义

2．项目范围规划的依据、方法、工具与结果

3．项目范围界定、核实、变更的依据、方法与结果

4．项目时间计划的依据、项目进度计划的时间参数，编制项目时间计划的方法与工具以及最终目的

5．项目活动及其排序

6．项目时间计划与控制的依据、方法、工具与结果

（四）考核要求

1．项目范围、项目活动的定义

领会：项目范围、项目活动的涵义

2．项目范围规划的依据、方法、工具与结果

识记：项目范围规划的结果

领会：项目范围规划的依据

应用：项目范围规划的方法、工具

3．项目范围界定、核实、变更的依据、方法与结果

识记：项目范围界定、核实、变更的定义，项目范围界定、核实、变更的结果

领会：项目范围界定、核实、变更的依据

应用：项目范围界定、核实、变更的方法、工具

4．项目时间计划的依据、项目进度计划的时间参数，编制项目时间计划的方法与工具以及最终目的

识记：项目活动定义的结果，项目活动排序的最终目的

领会：项目活动定义的依据，项目活动排序的依据

应用：项目活动定义的方法、项目活动排序的方法

5．项目活动及其排序

识记：项目活动工期估算的依据，项目活动工期估算的结果

领会：项目活动定义的依据，项目活动排序的依据

应用：项目活动工期估算的方法

6．项目时间计划与控制的依据、方法、工具与结果

识记：项目时间计划的结果，项目时间控制的结果

领会：项目时间计划的依据，项目时间控制的依据

应用：项目时间计划的方法、项目时间控制的方法

第四章 项目成本管理与质量管理

（一）学习目的和要求

通过本章的学习，要掌握为保证实现项目的既定目标，对项目实际发生的费用应采取的各项措施，对项目成本进行估算、计划与控制的依据和方法；掌握对项目质量进行管理的主要内容，掌握对项目质量进行计划与控制的依据与方法，掌握项目质量保证、审计以及项目质量体系的相关内容，并能对主要的方法予以应用。

（二）课程内容

第一节 项目成本估算

本节介绍项目成本估算的种类及主要估算方法，并进一步阐述成本估算的影响因素以及成本估算的结果。

第二节 项目成本计划与控制

本节主要介绍项目成本计划的目的，制定成本计划的步骤以及不可见费用的准备。介绍成本控制的对象、成本控制的依据、成本控制的方法。

第三节 项目质量计划与控制

本节主要介绍质量的涵义与项目质量管理的涵义；介绍项目质量计划编制的依据，项目质量计划的常用方法；介绍项目质量控制的依据，项目质量控制的方法，以及项目质量控制的结果。

第四节 项目质量保证、审计及项目质量体系

本节主要介绍项目质量保证的概念、依据、内容、方法与结果，介绍项目质量审计的概念、依据、分类与方法，介绍项目质量管理组织的质量监督制与质量监理制，介绍项目质量体系的概念、要素以及ISO9000质量体系。

（三）考核知识点

1．项目成本估算

2．项目成本计划

3．项目成本控制

4．项目质量管理

5．项目质量保证、审计及项目质量体系

（四）考核要求

1．成本估算

识记：成本估算的种类

领会：成本估算的影响因素

应用：成本估算的方法

2．成本计划

领会：成本计划的目的、制定成本计划的步骤

3．成本控制

领会：成本控制的对象、依据

应用：成本控制的方法

4．项目质量管理

识记：质量、项目质量管理、项目质量计划、项目质量控制

领会：项目质量计划的依据、项目质量控制的依据

应用：项目质量计划的方法、项目质量控制的方法

5．项目质量保证、审计及项目质量体系

识记：项目质量保证、项目质量审计；质量监督制、质量监理制；项目质量体系

领会：项目质量保证的依据、项目质量审计的依据、项目质量体系

应用：项目质量保证的方法、项目质量审计的方法

第五章 项目风险管理

（一）学习目的和要求

通过本章的学习，要掌握项目风险的的概念、项目风险引发因素、项目风险的特征，以及项目风险规划、识别、评估、应对计划与监控的依据与主要方法，并能予以应用。

（二）课程内容

第一节 项目风险管理概述

本节介绍风险与项目风险的概念、项目风险引发因素、项目风险的特征，以及项目风险管理的内容。

第二节 项目风险管理规划

本节主要介绍项目风险管理规划的依据，介绍项目风险管理规划的主要方法以及项目风险管理规划的结果。

第三节 项目风险识别与评估

本节主要介绍项目风险识别的依据，介绍项目风险识别的工具与方法以及项目风险识别的结果。介绍项目风险评估的依据，介绍项目风险评估的工具与方法以及项目风险评估的结果。

第四节 项目风险应对计划

本节主要介绍项目风险应对计划的依据，以及项目风险应对的主要措施，包括：预防风险、回避风险、转移风险、减轻风险与接受风险。

第五节 项目风险监控

本节主要介绍项目风险监控的依据，以及项目风险监控的主要内容，包括：风险监视与风险控制。

（三）考核知识点

1．项目风险、项目风险的特征以及项目风险管理的内容

2．项目风险管理规划

3．项目风险识别

4．项目风险评估

5．项目风险应对计划

6．项目风险监控

（四）考核要求

1．项目风险、项目风险的特征以及项目风险管理的内容

识记：项目风险、项目风险的特征

领会：项目风险管理的内容

2．项目风险管理规划

领会：项目风险管理规划的依据

应用：项目风险管理规划的方法

3．项目风险识别

领会：项目风险识别的依据

应用：项目风险识别的方法

4．项目风险评估

领会：项目风险评估的依据

应用：项目风险评估的方法

5．项目风险应对计划

领会：项目风险应对计划的依据、项目风险应对计划的主要措施

6．项目风险监控

领会：项目风险监控的依据，以及项目风险监控的主要内容

第六章 项目采购管理

（一）学习目的和要求

通过本章的学习，要掌握项目采购的含义与分类，掌握主要的项目采购方式，特别是招标采购方式；掌握项目采购管理过程以及项目合同管理的相关内容。

（二）课程内容

第一节 项目采购管理概述

本节主要介绍项目采购的含义、项目采购按其内容分类与按照采购方式分类，以及项目合同的类型，包括：固定价格合同、成本补偿合同、单位价格合同。

第二节 项目采购方式

本节介绍项目采购的几种方式，包括：招标采购、询价采购、直接采购与自营工程，并重点介绍项目招标采购的基本程序。

第三节 项目采购管理

本节主要介绍项目采购计划的编制、询价、供应商选择以及合同管理，并且重点介绍项目合同管理的内容。

（三）考核知识点

1．项目采购内容与方式

2．项目合同的类型

3．项目采购管理过程

4．项目合同管理的内容

（四）考核要求

1．项目采购内容与方式

识记：项目采购的定义、项目采购按内容分类、项目采购按形式分类

2．项目合同的类型

识记：固定价格合同、成本补偿合同、单位价格合同

3．项目采购管理过程

领会：项目采购计划的编制、询价、供应商选择以及合同管理

4．项目合同管理的内容

领会：项目合同管理的内容

第七章 项目融资管理

（一）学习目的和要求

通过本章的学习，要掌握项目融资的概念与基本特征，掌握项目融资的主要模式；掌握项目融资担保的范围与种类。

（二）课程内容

第一节 项目融资概述

本节从广义与狭义两个方面介绍项目融资的概念，介绍项目融资基本特征：项目导向、有限追索性、风险分担，以及项目融资的优缺点。

第二节 项目融资的主要模式

本节介绍项目直接融资模式、投资者通过项目公司安排项目融资模式、租赁融资模式以及BOT融资模式、ABS融资模式、产品支付模式。

第三节 项目融资担保

本节主要介绍项目融资担保的范围：商业风险、政治风险、金融风险与意外事故风险；介绍项目融资担保的种类：信用担保与物权担保。

（三）考核知识点

1．项目融资的概念与特征

2．项目融资的主要模式

3．项目融资担保的范围与种类

（四）考核要求

1．项目融资的概念与特征

领会：项目融资的概念、项目融资的特征

2．项目融资的主要模式

领会：项目直接融资模式、投资者通过项目公司安排项目融资模式、租赁融资模式、BOT融资模式、ABS融资模式、产品支付模式

3．项目融资担保的范围与种类

领会：商业风险、政治风险、金融风险；信用担保、物权担保

三、有关说明与实施要求

为了使本大纲的规定在个人自学、社会助学和考试命题中得到贯彻与落实，现对有关问题作如下说明，并进而提出具体的实施要求。

（一）关于“课程内容与考核目标”中有关提法的说明

为使考试内容具体化和考试要求标准化，本大纲在列出考核内容的基础上，对各章规定了考核目标，包括考核知识点和考核要求。明确考核目标，使自学应考者能够进一步明确考试内容和要求，更有目的地系统学习教材；使考试命题能够更加明确范围，更准确地安排试题的知识能力层次和难易程度。

本大纲在考核目标中，按照识记、领会、应用三个层次规定其应达到的能力层次要求。这三个层次是循序渐进的。各个能力层次的含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表达。这是低层次的要求。

领会：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能够掌握有关概念、原理、方法的区别与联系。这是较高层次的要求。

应用：在领会的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法来分析和解决有关的理论与现实问题。这是最高层次的要求。

（二）关于学习教材与主要参考书

1．学习教材：

《项目管理》 陈池波  崔元峰主编 武汉大学出版社 2006年4月1版

2．推荐参考教材：

[1] 《现代项目管理》 刘荔娟主编 上海财经大学出版社

[2]《项目管理》 毕星主编 复旦大学出版社

（三）自学方法指导

1．在全面系统学习的基础上，掌握相关概念、基本理论、基本方法。本课程内容涉及范围广泛。自学应考者应首先全面系统的学习各章内容，记忆应当识记的基本概念和观点，深入理解基本理论，较为熟练的掌握项目管理的技术与方法及其应用。其次，弄清楚各章内容之间的内在联系和逻辑关系，注重融会贯通。再次，在全面系统学习的基础上，掌握重点，有目的的深入学习重点章节的内容。但切忌在没有全面学习教材的情况下孤立地去抓重点。

2．重理论联系实际。项目管理课程既是方法性的课程，也是具有很强的实践性、应用性的技术性学科。本课程的学习要求学生结合企业投资管理的实践，学习、理解和运用项目管理的思想与技术。自学应考者在学习中应当结合企业项目投资管理的实际掌握项目管理的知识、思想与方法，从而最终将其为能力，形成项目管理、投资管理的能力。

（四）对社会助学的要求

1．社会助学者应根据本大纲规定的考试内容和考核目标，认真钻研指定的教材，明确本课程与其他课程不同的特点和学习要求，对自学应考者进行切实有效的辅导，引导他们防止自学中的各种偏向，把握社会助学的正确方向。

2．正确处理基础知识与应用能力之间的关系，努力引导自学应考者将识记、领会同应用联系起来，竟基础知识和理论转化为应用能力，在全面辅导的基础上，着重培养和提高自学应考者分析和解决问题的能力。

3．要正确处理重点和一般的关系。课程内容有重点与一般之分，但考试内容是全面的，而且重点与一般是相互联系的，不是截然分开的。社会助学者应指导自学应考者全面系统的学习教材，掌握全部考试内容和考核知识点，在此基础上再突出重点。总之，要将重点学习与兼顾一般结合起来，切勿孤立的抓重点，把自学应考者引向猜题押宝的歧途。

（五）关于考试命题的若干要求

1．本课程的命题考试，应根据本大纲规定的考试内容来确定考试范围和考核要求，不要任意扩大或缩小考试范围，提高或降低考核要求。考试命题要覆盖到各章，并适当突出重点章节，体现本课程的内容重点。

2．本课程在试题中对不同能力层次要求的分数比例，一般为：识记占20%，领会占30%，简单应用占30%，综合应用占20%。

3．试题要合理安排难易结构，试题难易程度可分为易、较易、较难、难四个等级。每份试卷中，不同难易度试题的分数比例一般为：易占20%；较易占30%；较难占30%；难占20%。在不同能力层次中都会存在不同难度的问题，切勿混淆。

4．本课程考试试卷采用的题型，一般有：名词解释型、单项选择型、多项选择型、填空、简答题、计算分析题、论述题。各种题型的具体形式参见本大纲附录。

附录：考试题型举例

一、单项选择题（在下列备选答案中只有一个是正确的，将其选出并把它的序号写在题干后面的括号内）

1．项目范围界定的结果有(    )

A项目许可证    B项目说明书  C项目工作分解结构

D项目范围管理计划

二、多项选择题（在备选答案中有二至五个是正确的，将其全部选出并把它们的编号写在题干后面的括号内。错选或漏选均不给分）

1．项目管理的要素有（         ）

A资源   B目标   C项目组织   D管理依据   E项目环境

- 名词解释题

1．工作分解结构

- 简答题

1．项目进度计划的目的是什么？

五、计算分析题

- 某公司拟投资建设一个新车间，有A、B两个方案，利用盈亏平衡分析方法对两个投资方案进行优选。

| 方案 | 固定费用 | 可变费用 | 产品价格 | 税金 | 设计能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8000万元 | 2500元/件 | 5000元/件 | 500元/件 | 10万件 |
| B | 7500万元 | 3000元/件 | 5000元/件 | 500元/件 | 10万件 |

六、论述题

1．论述项目风险应对的主要措施。