黑龙江省高等教育自学考试

项目管理专业（独立本科段）B020256

项目论证与评估考试大纲

(课程代码 05066)

黑龙江省高等教育自学考试委员会办公室

二○一一年四月

# 项目论证与评估考试大纲

（课程代码 05066）

（90学时）

## 一、课程性质与设置要求

《项目论证与评估》是项目管理专业的一门综合必修课。本课程的目的和要求在于研究拟投资项目的必要性、可行性、合理性以及效益、费用之间关系的一门技术与经济评价相结合的交叉学科。其实质内容是对投资项目的技术与经济效益进行评估，可以让学生通过评估来决定投资项目方案的优劣或选择最佳投资方案，从而提高投资决策的科学化水平、减少和规避投资风险、充分发挥投资效益。为自学者学习后续课程及从事实际工作奠定基础。

## 二、课程内容与考核要求

《项目论证与评估》阐述的是项目评估的基本理论，基本方法、原理与技能。通过该课程的教学，使学生掌握投资项目的可行性研究、市场调查与预测、项目生产条件的评价、项目的财务状况分析与评价、项目的国民经济评价以及项目的不确定性分析等基本理论和评估方法，考核要求应考者初步学会项目可行性研究、项目评估等实务操作，具备投资项目可行性研究和投资项目经济评估的综合能力。本大纲的考核要求“了解”、“熟悉”、“掌握”三个应达到的能力层次来规定，三个能力层次是递进的等级关系。

### 第一章  项目评估概论（5学时）

（一）学习目的和要求

本章对项目及项目评估基本问题进行了阐述。具体包括项目及项目评估的含义。重点研究了项目评估的发展历程、项目评估的原则、内容和程序。通过学习本章要使学生掌握项目评估的概念、原则、程序和内容，并对项目评估的内容有基本了解。

（二）课程内容

第一节  项目评估的含义

项目的概念内涵。项目评估的概念及作用。

第二节  西方国家项目评估的形成与发展

项目评估的简史。项目评估发展中的几个时期及重要的学术流派。

第三节  我国投资项目评估和决策的发展历程

我国投资项目决策工作发展的概况。项目评估在我国建设项目中的实践过程。

第四节  项目评估的原则、内容和程序

项目评估的原则。项目评估的内容以及项目评估的程序。

（三）考核知识点

项目、项目评估的概念内涵。项目评估意义和作用。项目评估的原则、内容和程序

（四）考核要求

1．项目、项目评估的概念内涵。

（1）了解：项目的定义内涵。

（2）掌握：项目评估的概念内涵。

2．项目评估意义和作用。

（1）了解：项目评估的意义。

（2）熟悉：项目评估的作用。

3.项目评估原则、内容、程序

（1）了解：项目评估的原则。

（2）熟悉：项目评估的内容以及项目评估的程序。

### 第二章  可行性研究与项目评估（6学时）

（一）学习目的和要求

本章对可行性研究与项目评估的相关问题进行了阐述。重点研究了可行性性研究的内容与程序，可行性研究与项目评估的关系及其在我国所具有的重要意义。通过学习本章要使学员掌握可行性研究的含义、作用、内容和程序，并对其与项目评估的关联和意义有基本了解。

（二）课程内容

第一节  可行性研究。

可行性研究及其作用。可行性研究的产生与发展。可行性研究的内容和程序。

第二节  可行性研究与项目评估的关系。

可行性研究与项目评估的关系。可行性研究与项目评估的主要区别。

第三节我国进行可行性研究与项目评估的重要意义。

对于我国可行性研究与项目评估的现实状况的凝思。投资效果不佳的原因分析。

（三）考核知识点

可行性研究及其作用。可行性性研究的内容与程序。可行性研究与项目评估的关系。可行性研究与项目评估的主要区别。

（四）考核要求

1．可行性性研究的内容与程序。

（1）了解： 可行性研究的产生与发展。

（2）熟悉： 可行性研究以及其作用。

（3）掌握： 可行性研究的内容和程序。

2．可行性研究与项目评估的关系。

（1）了解： 可行性研究与项目评估的关系。

（2）熟悉： 可行性研究与项目评估的主要区别。

### 第三章  项目市场分析（6学时）

（一）学习目的和要求

本章主要讲述项目市场分析的基本原理、市场分析的内容和方法。具体阐述了项目市场调查、市场预测的概念、程序及方法。学习本章将使读者掌握市场分析的基本理论与方法。

（二）课程内容

第一节  市场分析概述

市场分析的意义。市场划分与市场定位。市场分析的内容与方法。

第二节  项目市场调查

市场调查的内容。市场调查的作用。市场调查的步骤。市场调查的方法。市场调查应注意的问题。

第三节  项目市场预测

市场预测的作用。市场预测的程序和内容。市场预测的原则。市场预测的定性分析方法。市场预测的定量分析方法。市场预测的综合分析。

（三）考核知识点

市场划分与市场定位。市场分析的内容与方法。市场调查的内容。市场调查的作用。市场调查的步骤。市场调查的方法。市场调查应注意的问题。市场预测的程序和内容。市场预测的原则。市场预测的分析方法（定性分析方法。定量分析方法。综合分析）。

（四）考核要求

1．市场分析内容和方法

（1）了解：市场分析的意义。

（2）熟悉：市场划分与市场定位。

(3) 掌握：市场分析的内容与方法。

2．项目市场调查

（1）了解：市场预测的作用。

（2）熟悉：市场预测的内容。市场预测的原则。

(3) 掌握：市场预测的程序。市场预测的分析方法（定性分析方法。定量分析方法。综合分析）。

### 第四章  项目建设条件和经营条件分析评估（8学时）

（一）学习目的和要求

本章研究项目建设与经营条件的评估，具体包括：资源条件、原材料供应条件、燃料、动力供应条件、交通运输条件、环境条件、厂址选择条件等。。通过对本章的学习，使学员了解项目本身的建设条件以及交付使用过后的生产经营条件，为以后的学习打下基础。

（二）课程内容

第一节  项目建设资源条件分析评估

自然资源条件的评估。原材料条件评估。燃料、动力供应条件评估。

第二节  交通运输与同步建设条件评估

交通运输条件评估。同步建设评估。

第三节  环境保护条件与治理措施评估

环境保护的概念及任务。主要污染物及污染源分析。环境污染的治理措施及评价。

第四节  工程地质和水文地质条件的评估

第五节  厂址（场地）选择有关案例及经验教训。

厂址（场地）选择的基本要求与原则。厂址选择的技术经济分析。项目厂址选择的基本方法。厂址选择报告。

（三）考核知识点

项目建设资源条件分析评估。交通运输与同步建设条件评估。环境保护条件与治理措施评估。项目厂址选择的基本方法。厂址选择报告。

（四）考核要求

1．项目建设资源条件分析评估。

掌握：自然资源条件的评估。原材料条件评估。燃料、动力供应条件评估。

2．交通运输与同步建设条件评估。

掌握：交通运输条件评估。同步建设评估。

3．环境保护条件与治理措施评估

（1）了解：环境保护的概念及任务。

（2）掌握：主要污染物及污染源分析。环境污染的治理措施及评价。

4．项目厂址选择的基本方法。

（1）熟悉：厂址（场地）选择的基本要求与原则。厂址选择的技术经济分析。

（3）掌握：项目厂址选择的方法。厂址选择报告

### 第五章  项目技术方案评估（8学时）

（一）学习目的和要求

本章包括项目技术方案评估、生产工艺及设备方案评估、产品方案与生产规模分析、项目节能分析和项目节水分析。概述了技术方案评估的原则和应考虑的因素；具体研究了工艺技术选择和主要设备选择分析评估的内容与方法；通过学习本章，掌握项目技术方案分析评估的范围和内容。

（二）课程内容

第一节  项目技术评估概述

技术评估的必要性。技术评估的原则和内容。技术评估中应重视的问题。

第二节  工艺技术评估

工艺方案审查原则。工艺技术方案的评价。工艺技术评估的方法。

第三节  设备方案评估

设备选择的基本原则。设备评估应注意的问题。设备选择的评估。设备方案选择。项目技术总评估。

第四节  生产规模的评估

生产规模的制约。规模经济。生产规模的方法。项目生产规模应注意的问题。

第五节  节能分析

项目建设节能的原则和要求。节能措施。

第六节  节水分析

项目建设节水的要求。节水措施。水耗指标分析。

（三）考核知识点

技术评估的原则和内容。工艺方案审查原则。工艺技术方案的评价。工艺技术评估的方法。设备选择的基本原则。设备评估应注意的问题。设备选择的评估。设备方案选择。项目技术总评估。生产规模的方法。项目生产规模应注意的问题。项目建设节能的原则和要求。项目建设节水的要求。节水措施。水耗指标分析。

（四）考核要求

1．项目技术评估。

（1）了解：技术评估的必要性。

（2）掌握：技术评估的原则和内容。技术评估中应重视的问题。

2．工艺技术评估。

（1）了解：工艺方案审查原则。

（2）掌握：工艺技术方案的评价。工艺技术评估的方法。

3．设备方案评估。

（1）熟悉：设备选择的基本原则。设备评估应注意的问题。

（2）掌握：设备选择的评估。设备方案选择。项目技术总评估。。

4．生产规模的评估。

（1）了解：生产规模的制约。规模经济。

（2）熟悉：项目生产规模应注意的问题。

（3）掌握：生产规模的方法。

5．节能分析。

（1）了解：项目建设节能的原则和要求。

（2）熟悉：节能措施

6．节水分析

（1）了解：项目建设节水的要求。

（2）熟悉：节水措施。水耗指标分析。

### 第六章    财务效益与费用估算（10学时）

（一）学习目的和要求

本章阐述了建设投资构成以及其估算方法，建设期利息的构成与估算，流动资金的构成及其估算方法；叙述了总成本费用的构成及估算方法；分析了销售收入与销售税金及附加估算，利润总额及其分配估算方法。学习本章能够掌握财务效益与费用估算内容和方法，为学习财务效益评估奠定基础。

（二）课程内容

第一节  财务效益与费用估算概述

财务效益与费用估算基本原则。财务效益与费用估算的内容。财务效益与费用估算采用的价格。

第二节  投资估算

投资估算的范围及内容。投资估算的深度与要求。投资估算的依据和作用。建设投资的构成与估算。建设期利息的构成与估算。流动资金的构成与估算。

第三节  总成本费用估算

总成本费用的构成。总成本费用估算。

第四节  销售收入与销售税金及附加估算

销售收入估算。销售税金及附加估算。

第五节  利润总额及其分配估算

利润总额的估算。所得税及税后利润的分配估算。

（三）考核知识点

财务效益与费用估算内容及估算。投资估算的内容及估算。总成本费用估算内容及估算。销售收入与销售税金及附加估算内容及估算。利润总额及其分配估算内容及估算。

（四）考核要求

1．财务效益与费用估算。

（1）了解：财务效益与费用估算基本原则。

（2）掌握：财务效益与费用估算的内容。财务效益与费用估算采用的价格。。

2．投资估算。

（1）了解：投资估算的深度与要求。投资估算的依据和作用。

（2）熟悉：投资估算的范围及内容

（3）掌握：建设投资的构成与估算。建设期利息的构成与估算。流动资金的构成与估算。

3．总成本费用估算。

（1）熟悉：总成本费用的构成。

（2）掌握：总成本费用估算。

4．销售收入与销售税金及附加估算。

（1）熟悉：销售收入估算。

（2）掌握：销售税金及附加估算预防风险。

5．利润总额及其分配估算。

掌握：利润总额的估算。所得税及税后利润的分配估算。

### 第七章    资金来源与融资方案评估（8学时）

（一）学习目的和内容

本章包括项目融资主体、资金来源、资金结构、资金成本及分析方法、融资方案优化方法等。研究了项目融资风险分析方法。学习本章内容将掌握项目融资方案分析与评估方法，为寻求最佳的融资渠道、最低的融资成本、最小的融资风险、最佳的融资结构提供依据。

（二）课程内容

第一节  融资主体

融资主体的确定。既有法人融资与新设法人融资。

第二节  资金渠道及筹措

项目资本金的来源渠道与筹措方式。项目债务资金的来源渠道与筹措方式。既有法人内部融资。准股本资金。

第三节  融资方案分析

资金来源可靠性分析。资金结构分析。资金成本分析。融资风险分析。

（三）考核知识点

融资主体的确定。项目资本金、项目债务资金的来源渠道与筹措方式。既有法人内部融资。准股本资金。资金来源可靠性分析。资金结构分析。资金成本分析。融资风险分析。

（四）考核要求

1．融资主体的确定。

熟悉：融资主体的确定。既有法人融资与新设法人融资

2．资金渠道及筹措。

（1）熟悉：既有法人内部融资。准股本资金。

（2）掌握：项目资本金的来源渠道与筹措方式。项目债务资金的来源渠道与筹措方式。

3．融资方案分析。

掌握：资金来源可靠性分析。资金结构分析。资金成本分析。融资风险分析。

### 第八章    财务效益评估（12学时）

（一）学习目的和内容

本章包括了财务效益评估的基本问题，从静态分析和动态分析两个角度叙述了财务效益评估的指标；对项目偿债能力、财务生存能力分析的内容、报表编制和指标计算方法进行分析。同时，对于非经营项目的财务效益评估要求予以说明。学习本章将系统掌握财务效益评估的内容与方法，为项目经济评价奠定基础。

（二）课程内容

第一节  财务效益评估概述概念内涵

财务效益评估的基本目标。财务效益评估的意义。财务效益评估的原则和方法（动态法、静态法）。财务效益评估指标。财务效益评估的内容。财务效益分析的程序。

第二节  财务效益分析基本报表

利润表。现金流量表。资金来源与运用表。资产负债表。财务外汇平衡表。借款还本付息计算表。基本报表之间的相互关系。

第三节  财务盈利能力分析

现金流量分析。静态分析指标。动态分析指标。基准参数的确定。

第四节 项目清偿能力与外汇平衡分析

项目偿债能力分析。财务外汇平衡分析。

（三）考核知识点

财务效益评估的原则和方法（动态法、静态法）。财务效益评估指标。财务效益评估的内容。财务效益分析的程序。基本报表财务效益分析。财务盈利能力分析（现金流量分析。静态、动态分析指标。基准参数的确定）

（四）考核要求

1．财务效益评估内涵。

（1）熟悉：财务效益评估的基本目标。财务效益评估的意义。

（2）掌握：财务效益评估的原则和方法（动态法、静态法）。财务效益评估指标。财务效益评估的内容。财务效益分析的程序

2．财务效益分析基本报表。

掌握：利润表。现金流量表。资金来源与运用表。资产负债表。财务外汇平衡表。借款还本付息计算表。基本报表之间的相互关系。

3．财务盈利能力分析。

掌握：财务盈利能力分析（现金流量分析。静态、动态分析指标。基准参数的确定）。

4．项目清偿能力与外汇平衡分析

掌握：项目偿债能力分析。财务外汇平衡分析。

### 第九章    国民经济效益评估（6学时）

（一）学习目的和内容

本章分析了国民经济效益评估的意义、内容及方法，明确了需要进行经济分析和项目类型，确定了经济费用与经济效益计算的原则；详细叙述了国民经济效益与费用的识别原则、计算原则和国民经济效益与费用识别的特殊问题；对影子价格的选取、测算与调整原则进行详细说明；对国民经济效益评估的报表编制和指标计算进行了阐述。通过学习本章将掌握国民经济效益评估的基本原理和方法。

（二）课程内容

第一节  国民经济效益评估概述

国民经济效益评估的意义。国民经济效益评估和企业经济效益评估的比较。国民经济效益评估的内容。

第二节  国民经济效益评估的方法及流派

国民经济效益评估的步骤与方法。国民经济效益评估的主要流派。我国国民经济效益评估的特点与项目规划。

第三节  国民经济效益评估的项目范围

自然垄断项目。公共产品项目。具有明显外部效果的项目。具有公共性、外部效果等综合特征的项目。

第四节  项目费用和效益的划分

费用和效益的识别原则。费用和效益的识别。对转移支付的处理。费用和效益识别应注意的问题。

第五节  影子价格

影子价格的含义及研究意义。影子价格的类型和估算对象。市场机制定价货物或服务的影子价格。不具有市场价格的货物或服务的影子价格测算。特殊投入物影子价格的确定。

第六节  国民经济效益评估报表

国民经济效益分析辅助报表。国民经济效益分析基本报表。

第七节  国民经济效益评估指标

经济净现值（ENPV）。经济内部效益率（EIRR）。经济外汇净现值(ENPVF)。经济换汇成本和经济节汇成本。

（三）考核知识点

国民经济效益评估的内容。国民经济效益评估的步骤与方法。国民经济效益评估的项目范围（自然垄断项目。公共产品项目。具有明显外部效果的项目。具有公共性、外部效果等综合特征的项目）。项目费用和效益的划分。影子价格的含义及研究意义。影子价格的类型和估算对象。市场机制定价货物或服务的影子价格。不具有市场价格的货物或服务的影子价格测算。国民经济效益评估报表。国民经济效益评估指标（经济净现值（ENPV）。经济内部效益率（EIRR）。经济外汇净现值(ENPVF)。经济换汇成本和经济节汇成本）。

（四）考核要求

1．国民经济效益评估内涵。

熟悉：国民经济效益评估的内容。

2．国民经济效益评估的方法及流派组织选择。

（1）了解：国民经济效益评估的主要流派

（2）熟悉：国民经济效益评估的步骤与方法。

3．国民经济效益评估的项目范围。

熟悉：自然垄断项目。公共产品项目。具有明显外部效果的项目。具有公共性、外部效果等综合特征的项目。

4．项目费用和效益的划分

5．影子价格

掌握：影子价格的含义及研究意义。影子价格的类型和估算对象。市场机制定价货物或服务的影子价格。不具有市场价格的货物或服务的影子价格测算。

6．国民经济效益评估

熟悉：投资净产值率分析。投资纯收入率分析。投资净效益率分析。投资回收期分析）。国民经济效益评估报表。国民经济效益评估指标（经济净现值（ENPV）。经济内部效益率（EIRR）。经济外汇净现值(ENPVF)。经济换汇成本和经济节汇成本）。

### 第十章    社会效益评估（6学时）

（一）学习目的和内容

本章对社会效益评估基本问题进行了阐述。具体包括社会效益评估的概念及意义，社会效益评估的内容，间接经济效益和直接的经济效益，以及重要的社会效益评估的研究方法，并通过学习本章要使学员掌握社会效益评估的概念、程序、方法和内容，并对该内容有基本了解。

（二）课程内容

第一节  概述

社会效益评估的概念及意义。社会效益评估的内容。社会效益评估方法。

第二节  定性效益评估

项目对环境保护和生态平衡的影响。项目对科学技术水平的影响。

- 定量效益评估

能源效益评估。就业效果评估。分配效果评估。

（三）考核知识点

社会效益评估的概念及意义。社会效益评估的内容。社会效益评估方法。定性、定量分析。

（四）考核要求

1．社会效益评估概述。

（1）了解：社会效益评估的概念及意义。

（2）熟悉社会效益评估的内容。社会效益评估方法。国民经济效益评估的内容。

2．社会效益评估分析

熟悉：定性、定量分析（项目对环境保护和生态平衡的影响。项目对科学技术水平的影响能源效益评估。就业效果评估。分配效果评估）。

### 第十一章    不确定性分析与风险分析（10学时）

（一）学习目的和内容

本章分析了不确定性和风险产生的因素，详细叙述了不确定性分析中的盈亏平衡分析和敏感性分析的原理和方法；对风险识别，风险估计，风险评价和风险应对的内容进行了分析研究，并简述了常用的风险分析方法。学习本章能够掌握项目不确定分析与风险分析的基本理论与方法，为项目科学决策提供参考。

（二）课程内容

第一节  不确定性分析概述

项目评估中的不确定因素。不确定性分析的概念和方法。不确定分析的意义

第二节  盈亏平衡分析

盈亏平衡分析概念。盈亏平衡分析的运用条件。盈亏平衡点的确定。盈亏平衡分析的应用。盈亏平衡分析的作用。

- 敏感性分析

敏感性分析及其作用。敏感性分析的步骤。敏感性分析举例。敏感性分析的适用范围和局限性。

第四节  概率分析

概率分析的基本知识。概率分析的概念及步骤。概率分析的应用。

第五节  项目的风险决策分析

衡量风险程度的方法。决策树分析。

（三）考核知识点

项目评估中的不确定因素。不确定性分析的概念和方法。盈亏平衡分析概念。盈亏平衡分析的运用条件。盈亏平衡点的确定。盈亏平衡分析的应用。敏感性分析及其作用。敏感性分析的步骤。敏感性分析举例。概率分析的概念及步骤。概率分析的应用。衡量风险程度的方法。决策树分析。

（四）考核要求

1．不确定性分析概述

（1）了解：不确定分析的意义。

（2）掌握：项目评估中的不确定因素。不确定性分析的概念和方法。

2．盈亏平衡分析

（1）了解：盈亏平衡分析概念。盈亏平衡分析的运用条件。盈亏平衡分析的作用。

（2）掌握： 盈亏平衡点的确定。盈亏平衡分析的应用。

3．敏感性分析

（1）了解：敏感性分析及其作用。

（2）掌握：敏感性分析的步骤。敏感性分析举例。敏感性分析的适用范围和局限性。

4．概率分析

（1）了解：概率分析的基本知识。

（2）熟悉：概率分析的概念及步骤。概率分析的应用。

5．项目的风险决策分析

（2）熟悉：衡量风险程度的方法。决策树分析。

### 第十二章    项目后评估（5学时）

（一）学习目的和内容

本章从不同行业领域选择具有代表性的风险管理案例，展示项目风险的实际管理过程，从而加深对项目风险管理理论知识的掌握，增强实际的操作和运用能力。

（二）课程内容

第一节  投资项目后评估的概念和作用

投资项目后评估的概念。项目后评估的特点。

第二节  投资项目后评估的基本内容

世界银行及亚洲开发银行贷款项目后评估简介。我国投资项目后评估的内容。

第三节  投资项目后评估的程序与方法

投资项目后评估工作的要求。项目后评估工作的程序。项目后评估方法。

第四节  投资项目经济后评估

投资项目经济后评估的任务和作用。投资项目经济后评估的主要内容。

第五节  投资项目后评估的实际基础数据

投资项目后评估主要依据资料的收集与审查。实际财务数据的测算与评估。实际经济数据的测算与评估。

第六节  投资项目投产后经济效益的分析与评估

投资项目经济后评估的基本报表。投资项目后评估的实际经济效益指标。投资项目前、后评估效益指标的对比分析。

第七节  综合评估结论及后评估报告

综合评估结论和建议。项目后评估报告（以工业项目为例）。

（三）考核知识点

投资项目后评估的概念。项目后评估的特点。项目后评估工作的程序。项目后评估方法。投资项目经济后评估的任务和作用。投资项目经济后评估的主要内容。实际财务数据的测算与评估。实际经济数据的测算与评估。投资项目投产后经济效益的分析与评估。综合评估结论及后评估报告。

（四）考核要求

1．投资项目后概述

熟悉：投资项目后评估的概念。项目后评估的特点。

2．投资项目后评估的基本内容

熟悉：项目后评估工作的程序。项目后评估方法。

3．投资项目后评估的程序与方法，实际数据和评估后报告

（1）熟悉：投资项目经济后评估的主要内容。

（2）掌握：。实际财务数据和经济数据的测算与评估。投资项目投产后经济效益的分析与评估。综合评估结论及后评估报告。

## 三、教材与参考书

教材： 秦兆伟主编《项目评估》，哈尔滨工业大学出版社，2011年3月第1版本

参考书：戚安邦主编《项目评估学》，南开大学出版社，2006年1月

吴大军等主编《项目评估》，东北财经大学出版社，2002年

王国立主编《可行性研究与项目评估》东北财经大学出版社，2001年

## 四、本课程学习指导

（1）本大纲是自学《项目论证与评估》的主要依据，因此在自学本课程的每一章节之前应先通读大纲，了解课程的基本内容，了解章节的考核知识点和考核要求及学习方法，以便获得一个完整的概貌，做到有的放矢。

（2）按照本专业的自学考试计划，《项目论证与评估》是一门主要课程，又是其他专业课的基础，学习好本课尤为重要。

（3）本课程各章节联系紧密。在学习过程中，要本着循序渐进的原则，在认真理解基本概念的基础上，熟练掌握各种项目评估的基本理论和方法。

（4）自学过程应以教材为主，同时也要参考与本教材有关的其他资料。

## 五、考试试卷建议题型结构

根据高等教育自学考试的特点，结合本课程的特点，应侧重基础理论、基础知识、基本技能的考核。

（一）单项选择题

单项选择题是由题干和四个备选答案两部分组成。

一般情况下每小题1分。共15小题左右，共计15分。

考查的能力层次一般为了解或熟悉。

（二）填空题

要求准确理解基本概念和基本方法。

一般要求每题一个空，共15小题左右，每空1分共计15分左右。

考查能力层次一般为熟悉。

（三）名词解释

考核基本概念。一般为5个，每个4分，共20分。

（四）简答题

一般为5小题，平均每小题7分，共计35分。

考查的能力层次一般为熟悉和掌握。

（五）论述题

一般为1道题，主要是就项目具体情况，进行恰当的评估。15分。

考查的能力层次一般为熟悉和掌握。