黑龙江省高等教育自学考试

项目管理 专业（独立本科段）020256

项目管理考试大纲

(课程代码 05062)

黑龙江省高等教育自学考试委员会办公室

二○一一年十一月

# 项目管理考试大纲

（课程代码 05062）

（108学时）

## 一、课程性质与设置要求

项目管理在中国正日益受到人们的重视，《项目管理》这门课程论述的是项目管理知识体系、理论、方法和应用。现代项目管理已经成为知识经济时代最具有生命力的管理工具之一，所以项目管理的基本理论、基本方法和基本技能是项目管理类各专业自学者必不可少的专业知识，是其必考课。本课程就是为培养和检验自学者对项目管理基本理论知识的掌握和运用而设置的。设置本课程的目的和要求是：使自学者懂得项目管理就是把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动之中，以达到项目的要求。

## 二、课程内容与考核要求

《项目管理》论述的是项目管理知识体系、理论、方法和应用。通过本课程的学习了解项目管理的基本原理和方法，是企业保持竞争的优势并立于不败之地的一种管理方法。考核要求是指应考者掌握知识的深度和应用知识的能力。本大纲的考核要求从“识记”、“领会”、“应用”三个应达到的能力层次来规定，三个能力层次是递进的等级关系。

### 第一章  项目管理概述（8学时）

（一）学习目的和要求

本章阐述项目管理的基本理论问题。通过本章的学习，要求理解项目、项目管理、企业项目管理的概念，掌握项目的特征，了解项目与作业的区别以及国内外项目管理的发展历程。熟悉项目管理知识体系与框架。

（二）课程内容

第一节  项目概述

项目的概念、项目的特征、项目与作业的比较

第二节  项目管理概述

国际项目管理的起源和发展、我国项目管理的发展、项目管理的概念及类型、企业项目管理、项目管理知识体系与框架

（三）考核知识点

项目的概念、特征、项目管理的概念、企业项目管理的概念。

（四）考核要求

1．项目概述

识记：项目的概念、项目的特征、项目与作业的比较

2．项目管理概述

识记：项目管理的概念及类型、企业项目管理、项目管理知识体系与框架

### 第二章  项目管理环境（10学时）

（一）学习目的和要求

本章阐述项目管理的环境。学习本章，要求掌握项目生命周期的含义及其特征；了解项目管理的五个过程及其与项目生命周期的关系；掌握项目利益相关者的含义及对利益相关者进行管理的方法；掌握项目组织的类型及各类组织形式的特点和应用范围；了解项目各类的外部环境的内容。

（二）课程内容

第一节  项目的生命周期

项目生命周期的含义及特征、项目管理的过程、项目生命周期与项目各管理过程的关系

第二节 项目的利益相关者

项目利益相关者的范围、项目利益相关者的管理、项目利益相关者的责任、

第三节 项目的组织

职能式组织、项目式组织、矩阵式组织、项目组织形式的选择

第四节 项目的外部环境

政治和经济、文化和意识、规章和制度

（三）考核知识点

项目生命周期的含义、特征；项目管理的五个过程及其与项目生命周期的关系；项目利益相关者的含义及对利益相关者进行管理的方法；项目组织的类型及各类组织形式的特点和应用范围；项目管理的外部环境的内容。

（四）考核要求

1．项目的生命周期

（1）识记：项目生命周期的含义及特征、项目管理的过程

（2）领会：项目生命周期与项目各管理过程的关系

2. 项目的利益相关者

（1）识记：项目利益相关者的范围、项目利益相关者的管理

（2）领会：项目利益相关者的责任

3．项目的组织

（1）识记：职能式组织、项目式组织、矩阵式组织

（2）领会：项目组织形式的选择

4．项目的外部环境

识记：政治和经济、文化和意识、规章和制度

### 第三章  项目整体管理（10学时）

（一）学习目的和要求

本章主要阐述项目整体管理在项目管理中的运用，是本课程的重点章。学习本章，要求掌握项目整体管理的概念；掌握制定项目章程、项目初步范围说明书、项目管理计划的方法；熟悉指导与管理项目执行的方法，熟悉监控项目工作的方法；掌握整体变更控制的过程和内容；了解项目收尾的内容。

（二）课程内容

第一节  项目整体管理概述

项目整体管理的含义、项目整体管理的重要性、项目整体管理的特征、项目整体管理应用的主要方面、项目整体管理的实现过程

第二节  制定项目章程

制定项目章程的原因、制定项目章程的依据、制定项目章程的工具与技术、项目章程的内容

第三节  制定项目初步范围说明书

项目初步范围说明书的概念和内容、制定项目初步范围说明书的依据、制定项目初步范围说明书的工具与技术

第四节  制定项目管理计划

项目管理计划的概念、制定项目管理计划的工具与技术

第五节 指导与管理项目执行

指导与管理项目执行的内容、指导与管理项目执行的依据、指导与管理项目执行的成果

第六节 监控项目工作

监控项目工作的内容、监控项目工作的工具与技术和成果

第七节 整体变更控制

整体变更控制的内容、整体变更控制的原则、整体变更控制的依据、整体变更控制的工具与技术、整体变更控制的结果

第八节 项目收尾

项目收尾概述、合同收尾、行政收尾、项目收尾的成果

（三）考核知识点

项目整体管理的概念；制定项目章程、项目初步范围说明书、项目管理计划的方法；指导与管理项目执行的方法，监控项目工作的方法；整体变更控制的过程和内容；项目收尾的内容。

（四）考核要求

1．项目整体管理概述

（1）识记：项目整体管理的含义、项目整体管理的重要性、项目整体管理的特征、项目整体管理应用的主要方面

（2）领会：项目整体管理的实现过程

2．制定项目章程

（1）识记：项目质量规划的内容、依据、项目章程的内容

（2）应用：制定项目章程的工具与技术

3．制定项目初步范围说明书

（1）识记：项目初步范围说明书的概念和内容、制定项目初步范围说明书的依据

（2）应用：制定项目初步范围说明书的工具与技术

4．制定项目管理计划

（1）识记：项目管理计划的概念

（2）应用：制定项目管理计划的工具与技术

5. 指导与管理项目执行

（1）识记：指导与管理项目执行的内容、指导与管理项目执行的依据

（2）应用：指导与管理项目执行的成果

6. 监控项目工作

（1）识记：监控项目工作的内容

（2）应用：监控项目工作的工具与技术和成果

7．整体变更控制

（1）识记：整体变更控制的内容、整体变更控制的原则、整体变更控制的依据、整体变更控制的结果

（2）应用：整体变更控制的工具与技术

8. 项目收尾

识记：合同收尾、行政收尾、项目收尾的成果

### 第四章  项目范围管理（10学时）

（一）学习目的和要求

本章较为全面地讨论了有关项目范围管理的内容、方法和理论。学习本章，要求了解项目范围及范围管理的概念，掌握项目范围规划、范围定义等的含义、做法。掌握项目工作分解结构的含义及制定工作分解结构的做法。掌握范围变更控制的方法。

（二）课程内容

第一节  项目范围管理概述

项目范围的含义、项目范围管理的含义、项目范围管理的内容及其实现过程、项目范围管理和需求管理

第二节  范围规划

范围规划的含义、范围规划的依据、范围规划的工具与技术、范围规划的成果

第三节 范围定义

范围定义的依据、范围定义的工具与技术、范围定义的成果

第四节  制作工作分解结构

工作分解结构概述、工作分解结构的内容、工作分解结构的表示方法、制作工作分解结构的基本方法、工作分解结构编码、运用工作分解结构的基本步骤、工作分解结构词典

第五节 范围核实

范围核实的含义、范围核实与质量控制的区别、范围核实的内容

第六节 范围变更控制

范围变更控制的内容、依据、工具与技术、成果

（三）考核知识点

项目范围及范围管理的概念，项目范围规划、范围定义等的含义、做法。项目工作分解结构的含义及制定工作分解结构的做法。范围变更控制的方法。

（四）考核要求

1．项目范围管理概述

识记：项目范围的含义、项目范围管理的含义、项目范围管理的内容及其实现过程、项目范围管理和需求管理

2．范围规划

（1）识记：范围规划的含义、范围规划的依据、范围规划的成果

（2）运用：范围规划的工具与技术

3．范围定义

（1）识记：范围定义的依据、范围定义的成果

（2）运用：范围定义的工具与技术

4．制作工作分解结构

（1）识记：工作分解结构的内容、工作分解结构的表示方法、工作分解结构编码、工作分解结构词典

（2）领会：运用工作分解结构的基本步骤

（3）运用：制作工作分解结构的基本方法

5. 范围核实

（1）识记：范围核实的含义、范围核实的内容

（2）领会：范围核实与质量控制的区别

6.范围变更控制

（1）识记：范围变更控制的内容、依据、成果

（2）运用：范围变更控制的工具与技术

### 第五章  项目时间管理（10学时）

（一）学习目的和要求

本章通过对项目活动定义、项目活动排序、项目活动资源估算、项目活动历时估算、制定进度计划、进度控制等方面的方法与技术内容的阐述，从整体上了解在一个项目中该如何对时间进行管理与控制。学习本章，要求掌握项目时间管理的过程，掌握活动定义的概念和方法。掌握网络图的绘制方法，能够根据网络图制定项目的进度计划。熟悉活动资源估算的内容。掌握进度控制的方法。

（二）课程内容

第一节  项目时间管理概述

项目时间管理的含义、过程

第二节  活动定义

项目活动定义的概念和内容、项目活动定义的依据、项目活动定义的工具与技术、项目活动定义的成果

第三节  活动排序

活动排序的依据、活动之间的关系、活动排序的工具与技术

第四节  活动资源估算

活动资源估算的依据、活动资源估算的工具与技术、活动资源估算的成果

第五节  活动历时估算

活动历时估算的依据、活动历时估算的工具与技术、活动历时估算的成果

第六节 制定进度计划

制定进度计划的依据、制定进度计划的工具与技术、制定进度计划的成果

第七节 进度控制

项目进度计划的检查、进度控制的工具与技术、项目进度计划的更新

（三）考核知识点

项目时间管理的过程，活动定义的概念和方法，网络图的绘制方法，活动资源估算的内容，进度控制的方法。

（四）考核要求

1．项目时间管理概述

识记：项目时间管理的含义、过程

2．活动定义

（1）识记：项目活动定义的概念和内容、项目活动定义的依据、项目活动定义的成果

（2）运用：项目活动定义的工具与技术

3．活动排序

（1）识记：活动排序的依据、活动之间的关系

（2）应用：活动排序的工具与技术

4．活动资源估算

（1）识记：活动资源估算的依据、活动资源估算的成果

（2）应用：活动资源估算的工具与技术

5．活动历时估算

（1）识记：活动历时估算的依据、活动历时估算的成果

（2）应用：活动历时估算的工具与技术

6. 制定进度计划

（1）识记：制定进度计划的依据、制定进度计划的成果

（2）运用：制定进度计划的工具与技术

7. 进度控制

（1）识记：项目进度计划的检查、项目进度计划的更新

（2）运用：进度控制的工具与技术、

### 第六章  项目成本管理  （10学时）

（一）学习目的和要求

本章阐述了项目成本管理的三个过程：成本估算、成本预算和成本控制。学习本章，要求了解一般项目成本的各种类型，理解项目成本管理含义及其内容，能够运用成本估算的工具和方法进行成本估算，了解成本预算的步骤，掌握挣值管理的应用方法。

（二）课程内容

第一节  项目成本管理概述

项目成本的含义、项目成本的构成及要素、项目成本管理的概念及其内容

第二节  成本估算

成本估算的含义、成本估算的依据、成本估算的工具与技术、成本估算的成果

第三节 成本预算

成本预算的含义、成本预算的内容、成本基准计划的表示方法

第四节  成本控制

成本控制的含义、成本控制的内容、挣值管理、成本控制措施

（三）考核知识点

项目成本的各种类型、项目成本管理含义及其内容、成本估算的工具和方法、成本预算的步骤、挣值管理的应用方法。

（四）考核要求

1.项目成本管理概述

识记：项目成本的含义、项目成本的构成及要素、项目成本管理的概念及其内容

2.成本估算

（1）识记：成本估算的含义、成本估算的依据、成本估算的成果

（2）运用：成本估算的工具与技术

3. 成本预算

（1）识记：成本预算的含义、成本预算的内容

（2）领会：成本基准计划的表示方法

4.成本控制

（1）识记：成本控制的含义、成本控制的内容、挣值管理

（2）领会：成本控制措施

### 第七章  项目质量管理 （10学时）

（一）学习目的和要求

本章阐述了项目质量规划、质量保证、质量控制、质量持续改进等方针、程序和过程实施质量体系。学习本章，要求了解项目质量管理的相关概念及内容，掌握质量规划的内容和方法，熟悉实施质量保证的内容和方法，掌握实施质量控制的内容和方法。

（二）课程内容

第一节  项目质量管理概述

质量概述、质量管理概述、项目质量管理的过程

第二节  项目质量规划

项目质量规划的含义、项目质量规划的依据、项目质量规划的工具与技术、项目质量规划工作的成果

第三节  实施质量保证

质量保证的含义、实施质量保证的内容、实施质量保证的工具与技术、实施质量保证的成果

第四节  项目质量控制

项目质量控制的概念、质量质量控制的内容、项目质量控制需要考虑的因素、项目质量控制的工具与技术、项目质量控制的结果

（三）考核知识点

项目质量管理的相关概念及内容，质量规划的内容和方法，实施质量保证的内容和方法，实施质量控制的内容和方法。

（四）考核要求

1.项目质量管理概述

识记：质量含义、质量管理含义、项目质量管理的过程

2. 项目质量规划

（1）识记：项目质量规划的含义、项目质量规划的依据、项目质量规划工作的成果

（2）运用：项目质量规划的工具与技术

3. 实施质量保证

（1）识记：质量保证的含义、实施质量保证的内容、实施质量保证的成果

（2）运用：实施质量保证的工具与技术

4. 项目质量控制

（1）识记：项目质量控制的概念、质量质量控制的内容、项目质量控制需要考虑的因素、项目质量控制的结果

（2）运用：项目质量控制的工具与技术

### 第八章  项目采购管理 （10学时）

（一）学习目的和要求

本章介绍了项目采购管理的相关知识。学习本章，要求了解项目采购的相关概念，掌握采购规划制定的方法，熟悉发包规划、询价的做法，掌握合同价格的类型和特点，掌握供应商选择方法，熟悉合同管理的方法和工具。

（二）课程内容

第一节  项目采购管理概述

项目采购管理的含义、项目采购管理中的有关角色、项目采购管理的过程

第二节  采购规划

项目采购规划含义及其内容、采购规划需要明确的问题、采购规划的依据、采购规划的工具与技术—自制/外购分析、采购规划的工具与技术—合同类型、采购规划的成果

第三节  发包规划

发包规划的含义及其内容、发包规划的成果

第四节  询价

询价的含义及其内容、询价的工具与技术、询价的成果

第五节  卖方选择

卖方选择的含义及其内容、卖方选择的工具与技术

第六节  合同管理

合同管理的含义及其内容、合同管理的主要工作、合同管理的工具与技术、合同管理的相关术语

第七节  合同收尾

合同收尾的含义、合同收尾的工具与技术、合同收尾的成果

（三）考核知识点

项目采购的相关概念，采购规划制定的方法，发包规划、询价的做法，合同价格的类型和特点，供应商选择方法，合同管理的方法和工具。

（四）考核要求

1.  项目采购管理概述

（1）识记：项目采购管理的含义、项目采购管理中的有关角色、项目采购管理的过程

2.  采购规划

（1）识记：项目采购规划含义及其内容、采购规划需要明确的问题、采购规划的依据、采购规划的成果

（2）运用：采购规划的工具与技术—自制/外购分析、采购规划的工具与技术—合同类型

3.  发包规划

识记：发包规划的含义及其内容、发包规划的成果

4.  询价

（1）识记：询价的含义及其内容、询价的成果

（2）运用：询价的工具与技术

5.  卖方选择

（1）识记：卖方选择的含义及其内容

（2）领会：卖方选择的工具与技术

6.  合同管理

（1）识记：合同管理的含义及其内容、合同管理的主要工作、合同管理的相关术语

（2）运用：合同管理的工具与技术

7.  合同收尾

（1）识记：合同收尾的含义、合同收尾的成果

（2）运用：合同收尾的工具与技术

### 第九章 项目风险管理（10学时）

（一）学习目的和要求

本章主要阐述项目风险的识别、评估及管理方法。学习本章，要求熟悉项目风险管理规划的内容，掌握项目风险识别的方法，掌握项目定性风险分析的方法，掌握项目定量风险分析的方法，掌握项目风险应对规划的内容，熟悉项目风险监视和控制的做法。

（二）课程内容

第一节  项目风险管理概述

风险的概念、风险的种类和预算分配、风险成本、项目风险管理的概念、项目风险管理的过程

第二节  风险管理规划

风险管理规划的含义及内容、风险管理计划

第三节  风险识别

风险识别的含义、风险识别的内容、风险识别的工具与技术、风险识别的成果

第四节  定性风险分析

定性风险分析的含义、定性风险分析的内容、定性风险分析的依据、定性风险分析的工具与技术、定性风险分析的成果

第五节 定量风险分析

定量风险分析的含义、定量风险分析的依据、定量风险分析的工具与技术、定量风险分析的成果

第六节 风险应对规划

风险应对规划的含义、风险应对规划的依据、风险应对规划的工具与技术、风险应对规划的成果

第七节 风险监控

风险监控的含义、风险监控的依据、风险监控的工具与技术、项目风险监控方法的步骤与内容、风险监测与控制的成果

（三）考核知识点

项目风险管理规划的内容，项目风险识别的方法，项目定性风险分析的方法，项目定量风险分析的方法，项目风险应对规划的内容，项目风险监视和控制的做法。

（四）考核要求

1.  项目风险管理概述

（1）识记：风险的概念、风险的种类和预算分配、风险成本、项目风险管理的概念、（2）领会：项目风险管理的过程

2.  风险管理规划

（1）识记：风险管理规划的含义及内容、风险管理计划

3.  风险识别

（1）识记：风险识别的含义、风险识别的内容、风险识别的成果

（2）运用：风险识别的工具与技术

4.  定性风险分析

（1）识记：定性风险分析的含义、定性风险分析的内容、定性风险分析的依据、定性风险分析的成果

（2）运用：定性风险分析的工具与技术

5. 定量风险分析

（1）识记： 定量风险分析的含义、定量风险分析的依据、定量风险分析的成果

（2）运用：定量风险分析的工具与技术

6. 风险应对规划

（1）识记：风险应对规划的含义、风险应对规划的依据、风险应对规划的成果

（2）运用：风险应对规划的工具与技术

7. 风险监控

（1）识记：风险监控的含义、风险监控的依据、项目风险监控方法的步骤与内容、风险监测与控制的成果

（2）运用：风险监控的工具与技术

### 第十章 项目沟通管理（10学时）

（一）学习目的和要求

本章阐述了沟通规划、信息发布、绩效报告以及利益相关者四大部分的内容。学习本章，要求了解沟通的含义、沟通的方式，掌握沟通规划的工作内容，熟悉信息分发的工作内容，掌握绩效报告的工作内容、熟悉利益相关者管理的相关内容。

（二）课程内容

第一节  沟通管理概述

沟通概述、项目沟通管理概述

第二节  沟通规划

形成规范的项目沟通计划应遵循的步骤、沟通规划的工具与技术、沟通计划的成果

第三节  信息发布

信息发布的媒介、信息发布的工具与技术、信息发布的模式

第四节  绩效报告

绩效报告的内容、绩效报告过程

第五节  利益相关者管理

利益相关者管理的工具与技术、利益相关者管理的成果

（三）考核知识点

沟通的含义、沟通的方式、沟通规划的工作内容、信息分发的工作内容、绩效报告的工作内容、利益相关者管理的相关内容。

（四）考核要求

1.  沟通管理概述

识记：沟通含义、项目沟通管理含义

2.  沟通规划

（1）识记：形成规范的项目沟通计划应遵循的步骤、沟通计划的成果

（2）运用：沟通规划的工具与技术

3.  信息发布

（1）识记：信息发布的媒介、信息发布的模式

（2）运用：信息发布的工具与技术

4.  绩效报告

识记：绩效报告的内容、绩效报告过程

5.  利益相关者管理

（1）识记：利益相关者管理的成果

（2）运用：利益相关者管理的工具与技术

### 第十一章 项目人力资源管理（10学时）

（一）学习目的和要求

本章阐述了项目的人力资源规划、开发、合理配置、准确评估、适当激励、团队建设、人力资源能力提高及人力资源监督与控制等方面的内容。学习本章，要求了解人力资源管理与项目人力资源管理的概念，熟悉人力资源规划的内容，掌握项目团队组建、建设和管理的具体做法。

（二）课程内容

第一节  项目人力资源管理概述

人力资源与人力资源管理、项目人力资源管理概述

第二节  人力资源规划

项目人力资源规划的依据、人力资源规划的工具与技术、人力资源规划的成果

第三节  项目团队组建

项目团队的含义、项目团队的形成、项目团队组建的工具与技术、项目团队组建的结果

第四节  项目团队建设

项目团队建设的目标、项目团队建设的工具与技术、项目团队建设的成果

第五节  项目团队管理

项目团队管理的工具与技术、项目团队管理的成果

（三）考核知识点

人力资源管理与项目人力资源管理的概念、人力资源规划的内容、项目团队组建、建设和管理的具体做法。

（四）考核要求

1.  项目人力资源管理概述

（识记：人力资源与人力资源管理、项目人力资源管理

2.  人力资源规划

（1）识记：项目人力资源规划的依据、人力资源规划的成果

（2）运用：人力资源规划的工具与技术

3.  项目团队组建

（1）识记：项目团队的含义、项目团队的形成、项目团队组建的结果

（2）运用：项目团队组建的工具与技术、

4.  项目团队建设

（1）识记：项目团队建设的目标

（2）领会：项目团队建设的成果

（3）运用：项目团队建设的工具与技术、

5.  项目团队管理

（1）识记：项目团队管理的成果

（2）运用：项目团队管理的工具与技术

## 三、教材与参考书

教材：吴卫红 主编《项目管理》（第1版），机械工业出版社，2011年7月第1版

## 四、本课程学习指导

（1）本大纲是自学《项目管理》的主要依据，因此在自学本课程的每一章节之前应先通读大纲，了解课程的基本内容，了解章节的考核知识点和考核要求及学习方法，以便获得一个完整的概貌，做到有的放矢。

（2）按照本专业的自学考试计划，《项目管理》是一门主要课程，是整个项目管理的核心，学习好本课尤为重要。

（3）自学过程应以教材为主，同时也要参考与本教材有关的其他资料。

## 五、考试试卷建议题型结构

根据高等教育自学考试的特点，结合本课程的特点，应侧重基础理论、基础知识、基本技能的考核。

（一）单项选择题

单项选择题是由题干和四个备选答案两部分组成。

一般情况下每小题1分。共15小题左右，共计15分。

考查的能力层次一般为识记或理解。

（二）填空题

要求准确理解基本概念和基本方法。

一般要求每题一个空，共20小题左右，每空1分共计20分左右。

考查能力层次一般为识记。

（三）名词解释

考核基本概念。一般为5个，每个4分，共20分。

（四）简答题

一般为4小题，平均每小题8分，共计32分。

考查的能力层次一般为识记和理解。

（五）判断题

主要考察对基本知识点的掌握，一般10小题，每小题1分，共计10分。

（六）论述题

一般为1道题，主要是考查项目管理的工具的运用能力。12分。